## Slide 1
🤖
Borgo-Bot
IT-Meeting · April 2026
01 Go Live Version 1
02 KB Editor & Keywords
03 Log-Analyse & Performance
Sven Friess · IT-Gruppe Borgo Batone

## Slide 2
STATUS: Wo stehen wir?
✅
62
Entries in KB
+4 heute neu
🤖
3
Bot-Instanzen
DEV · TEST · Community
👥
100+
Community-Test
Mitglieder bereit
Heute erledigt:
YAML mit 4 neuen Einträgen aktualisiert (Rattengift, Heizung Gabriello, RFID-Müll, Carrara-Tour)
Synonym-Bug im keyword_extractor identifiziert & behoben — keywords-Feld wird ignoriert, nur synonyms + Entry-Key
Bot neu gestartet, alle 3 Instanzen laden 62 Entries ✅

## Slide 3
01 · Go Live Version 1
✅ Bereit für Go Live
Bot läuft stabil seit Januar 2026
Community-Testphase erfolgreich abgeschlossen
62 KB-Einträge, 10 Kategorien
Anti-Halluzination validiert
Multi-Model-Fallback aktiv
Human-in-the-Loop für neue KB-Einträge
Signal-Integration stabil
⚡ Offene Punkte
Neue DEV-Nummer beschaffen (sipgate/prepaid)
Hetzner RAM prüfen vor Docker-Migration
Unified Startup-Script (signal-cli + Ollama + Bot)
LLM_TIMEOUT auf 60s erhöhen (aktuell 30s)
Signal-CLI Watchdog-Script implementieren
Kommunikation an Community: Rollout-Ankündigung

## Slide 4
01 · Rollout-Plan
1
DEV-Nummer
Neue Signal-Nummer für lokale Entwicklung
beschaffen — Entkopplung von Produktion
offen
2
Docker / Hetzner
TEST + PROD in Docker-Container auf
Hetzner CPX42 migrieren
offen
3
Kommunikation
Ankündigung an Community, Rollenklärung,
Umgang mit Halluzinationen definieren
offen
4
Go Live 🎉
Rollout an alle 100+ Mitglieder
Bot in Community-Gruppe aktiv
Ziel

## Slide 5
02 · KB Editor & Keywords
Heutiger Fund: keyword_extractor ignoriert das keywords-Feld
Neue KB-Einträge hatten ein keywords-Feld — der Extractor liest aber nur Entry-Key + synonyms. Ergebnis: High=0, Med=0, Low=0 → Fallback statt Antwort.
❌ Falsch (funktioniert nicht)
schaedlingsbekaempfung:
keywords:
- Rattengift ← ignoriert!
- Ratten ← ignoriert!
synonyms:
- ungeziefer
✅ Richtig (funktioniert)
rattengift:
# Entry-Key = Haupt-Keyword
synonyms:
- ratten ← gefunden!
- kammerjäger ← gefunden!

## Slide 6
02 · KB Editor: Vorschlag Verbesserungen
🗑️
keywords-Feld entfernen
Feld wird im Code nicht ausgewertet — erzeugt falsches Vertrauen bei KB-Pflege.
Entweder aus YAML entfernen oder Code anpassen.
📝
KB Editor im Browser erweitern
Tailscale Funnel: svens-mac-mini-m4.tail9c20e1.ts.net
Editor sollte synonyms klar hervorheben + Entry-Key als Pflichtfeld erklären.
⚙️
keyword_extractor anpassen
keywords-Feld auslesen und in yaml_keywords aufnehmen — oder
Dokumentation für KB-Autoren schreiben (Entry-Key = Haupt-Keyword).
📅
Zeitgesteuerte Einträge
valid_until-Feld einführen für temporäre Einträge (z.B. Rattengift).
Bot oder Admin werden automatisch erinnert, den Eintrag zu archivieren.

## Slide 7
03 · Log-Analyse: Bot-Laufzeit Jan–Apr 2026
📨
64
Anfragen gesamt
Jan–Apr 2026
✅
91%
Erfolgsquote
58 von 64
⏱️
12s
Ø Response-Zeit
Median ebenfalls 12s
⚠️
66%
Slow Responses
42/64 über 10s
⚡ Fallbacks (6 Fälle)
Arztpraxis (3x)
→ arztpraxis in synonyms, Entry-Key aber arzt
→ Jetzt behoben: eigener Entry-Key arztpraxis
Rattengift (2x)
→ keywords-Feld-Bug → heute behoben
Wasser Il Leccio (1x)
→ synonyms erweitert: absperrung, leccio…
🤖 LLM-Modell
qwen2.5:7b 85%
mistral 15%
⚠️ qwen sollte
Fallback sein!
📊 Top-Themen
Pizzaofen
~15x
Test/Ping
~10x
Hunde
4x
Arzt
4x
Schlangen
2x

## Slide 8
Diskussion & nächste Schritte
Go Live Datum
Wann starten wir den Rollout an alle 100+ Mitglieder?
DEV-Nummer
Wer beschafft die neue Signal-Nummer für die lokale Entwicklung?
KB Editor
keywords-Feld fixen im Code oder aus YAML entfernen?
valid_until
Zeitgesteuerte Einträge einführen — Aufwand & Priorität?
Delegation
Anja: Bot in Communication & Community Development verankern?